PLAN DE TRAITEMENT DES RISQUES

SecureVault - Mesures de mitigation

Mastère 1 Expert en Cybersécurité

Février 2026

# 1. Introduction

Ce document détaille le plan de traitement des risques identifiés dans l'analyse EBIOS. Pour chaque risque, des mesures concrètes sont définies avec un responsable et un délai.

# 2. Stratégies de traitement

Quatre stratégies de traitement sont possibles :

Réduction : Mise en place de mesures pour réduire la probabilité ou l'impact

Évitement : Modification du projet pour éliminer le risque

Transfert : Transfert du risque à un tiers (assurance, sous-traitance)

Acceptation : Acceptation du risque résiduel

# 3. Plan de traitement

| Risque | Stratégie | Mesures | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001: Interception clés | Réduction | HTTPS, HSTS, TLS 1.3 | DevOps | Sprint 1 |
| R002: Accès non autorisé | Réduction | Chiffrement client, UUID, Rate limiting | Dev Backend | Sprint 1 |
| R003: Injection SQL | Réduction | Requêtes préparées, ORM, validation | Dev Backend | Sprint 1 |
| R004: Attaque XSS | Réduction | React, CSP, sanitization | Dev Frontend | Sprint 1 |
| R005: DDoS | Réduction | Rate limiting, Nginx, WAF | DevOps | Sprint 2 |
| R006: Vuln. dépendances | Réduction | npm audit, Trivy, Dependabot | DevOps | Sprint 2 |
| R007: Gestion secrets | Réduction | Vault, env vars, git-secrets | DevOps | Sprint 1 |
| R008: Énumération liens | Réduction | UUID v4, rate limiting, monitoring | Dev Backend | Sprint 2 |
| R009: Récup. fichiers | Réduction | Suppression physique, tests | Dev Backend | Sprint 2 |
| R010: Fuite métadonnées | Réduction | Logs sécurisés, erreurs génériques | Dev Backend | Sprint 1 |

# 4. Mesures détaillées par sprint

## Sprint 1 - Fondations sécurité

Configuration HTTPS/TLS avec Let's Encrypt

Implémentation du chiffrement AES-256-GCM côté client

Mise en place de requêtes préparées (PostgreSQL + Sequelize)

Configuration des headers de sécurité HTTP

Configuration React avec échappement automatique

Mise en place de variables d'environnement pour les secrets

Implémentation des logs sécurisés

Validation et sanitization des entrées

## Sprint 2 - DevSecOps et hardening

Implémentation du rate limiting (express-rate-limit)

Configuration Nginx en reverse proxy

Mise en place du pipeline CI/CD avec GitHub Actions

Intégration npm audit dans le pipeline

Scan des images Docker avec Trivy

Configuration Dependabot pour les dépendances

Tests de suppression sécurisée des fichiers

Monitoring et alerting (Prometheus + Grafana)

Configuration WAF (Cloudflare ou ModSecurity)

Tests de pénétration avec OWASP ZAP

# 5. Critères de validation

Chaque mesure sera validée selon les critères suivants :

Implémentation technique complète et fonctionnelle

Tests unitaires et d'intégration passent

Revue de code effectuée et approuvée

Documentation mise à jour

Scans de sécurité passent sans critique

Validation par le responsable sécurité

# 6. Indicateurs de suivi

Les KRIs (Key Risk Indicators) suivants seront suivis :

Nombre de vulnérabilités critiques détectées

Temps moyen de correction des vulnérabilités

Nombre de tentatives d'accès non autorisés

Pourcentage de couverture des tests de sécurité

Nombre d'incidents de sécurité

Taux de conformité aux exigences de sécurité